## Slide 1
TECHBRIDGE · PROPOSAL
고객지원 챗봇 플랫폼 구축 제안
이메일·전화 중심의 CS 대응 구조를 AI 기반 1차 자동응대 체계로 전환하여, 평균 응답 시간을 6시간에서 3초 이내로 단축하고 성수기 문의 급증에도 안정적으로 대응할 수 있는 구조를 제안합니다.
6h → 3s
평균 응답 시간
3억원
예산 상한
141.75백만원
총 제안 비용
53%
예산 대비 여유
승리 포인트: (1) 벤더 락인 없는 LLM 어댑터 구조 (2) 기존 Zendesk 계약 그대로 활용 (3) 예산 대비 53% 여유

## Slide 2
01 · CLIENT REQUIREMENTS
고객 요구사항
기능
임베드형 챗봇 위젯
주문/배송/반품 자동응대
상담원 핸드오프
Zendesk 연동
비기능
응답 3초 이내
개인정보 망분리
제약
예산 3억원
2027-03-01 가동
벤더 락인 지양
미해결 질문 : 망분리 방식(물리적/논리적)은 요건 분석 단계에서 최우선 확정이 필요합니다.

## Slide 3
02 · PROPOSED ARCHITECTURE
제안 아키텍처
관리형 대화형 AI 플랫폼 + 시나리오 엔진 + LLM 어댑터 + Zendesk 연동 구조. 사내 데이터는 VPC 내부에 유지하고 API 게이트웨이로 논리적 망분리를 충족합니다.
웹/모바일 위젯
→
API 게이트웨이
→
대화 오케스트레이션
(시나리오 엔진 · LLM 어댑터)
→
핸드오프 라우터
→ Zendesk API
사내 주문/배송 데이터 — VPC 내부 유지, API 게이트웨이를 통한 논리적 망분리 (RFP 미해결 질문에 따라 재검토 필요)
F1~F4
기능 요구사항 위젯 · 시나리오 엔진 · 핸드오프 · Zendesk 연동
N1
응답 3초 이내 캐싱 + 비동기 스트리밍 응답
N2 / C3
망분리 · 벤더 락인 지양 논리적 망분리 · LLM 어댑터 패턴

## Slide 4
03 · HOW WE SOLVE IT
문제 해결 방안
1
응답 지연 문제
API 게이트웨이 캐싱 + 비동기 스트리밍 응답으로 3초 이내 목표 충족
2
벤더 락인 우려
LLM 어댑터 패턴 — 엔진 교체 시 오케스트레이션 레이어 변경 불필요
3
기존 시스템 연동 부담
Zendesk 공식 API/Webhook 활용, 커스텀 미들웨어 불필요
4
성수기 트래픽 급증
오토스케일링 구조로 평시 대비 3배까지 자동 확장

## Slide 5
04 · SCHEDULE
일정
요건 분석
2026-10
망분리 방식 확정 (게이트)
설계
2026-11
상세 설계서, 연동 명세
개발
2026-12 ~ 2027-01
시나리오 엔진 + 연동
통합/부하 테스트
2027-02
N1(3초) 검증
가동/안정화
2027-03-01~
운영 전환, 하이퍼케어
총 소요기간 약 5개월 · 2027-03-01 가동 목표 역산 일정

## Slide 6
05 · ROADMAP
로드맵
요건 분석 단계에서 망분리 방식이 게이트로 확정된 후 설계 단계가 착수됩니다. 설계 → 개발 → 통합/부하 테스트를 거쳐 2027-03-01 가동을 목표로 순차 진행합니다.
요건 분석
→
설계
→
개발
→
통합/부하 테스트
→
가동
GATE
리스크 : 망분리 방식이 요건 분석 단계 종료 시점까지 미확정 시 설계 착수가 지연됩니다. 첫 성수기 트래픽 검증은 가동 후 실사용 모니터링으로 대체합니다.

## Slide 7
06 · COST
투입 인건비 등 비용
구분 | 역할 | 산정 근거 | 금액(원)
인건비 | Solutions Architect | 40일 × 800,000원 | 32,000,000
인건비 | Backend Developer A | 40일 × 500,000원 | 20,000,000
인건비 | Backend Developer B | 40일 × 500,000원 | 20,000,000
인건비 | QA Engineer | 15일 × 450,000원 | 6,750,000
인건비 | Engagement Leader(파트타임) | 30일 × 600,000원 | 18,000,000
구분 | 항목 | 금액(원)
솔루션 | LLM API 사용료 (12개월) | 24,000,000
솔루션 | 클라우드 인프라 (12개월) | 18,000,000
솔루션 | Zendesk 연동 구축 (1회성) | 3,000,000
총 합계
141,750,000원
인건비 96,750,000
솔루션 45,000,000
예산 대비 53% 여유
(상한 3억원)
비용은 scripts/co-consult/proposal-cost-calculator.ts 실행 결과이며 (memory/techbridge-cost-input-2026-09-08.yaml 입력 기준), 수동 계산이 아닙니다.